# Plan Maestro de Pruebas de Software

Basado en ISO/IEC/IEEE 29119-3

## 1. Introducción

Este documento define la planificación, organización y ejecución de las pruebas del proyecto PRONAVID, alineado con ISO/IEC/IEEE 29119. El objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales RF-001 a RF-015 mediante un proceso documentado y trazable.

### 1.1 Propósito

Establecer la estrategia, recursos, responsabilidades, criterios y entregables del proceso de pruebas para garantizar la calidad del sistema antes de su despliegue.

### 1.2 Alcance

Incluye:
• Seguridad y autenticación (RF-001 a RF-004 y RF-015)
• Gestión de productos e inventario (RF-005 y RF-006)
• Ventas, pedidos y devoluciones (RF-007, RF-009, RF-011, RF-012, RF-013)
• Cotizaciones e historial de clientes (RF-008 y RF-010)
• Reportes comerciales (RF-014)

Excluye integraciones futuras no implementadas (pasarelas de pago, GPS, SMS/WhatsApp y creación dinámica de roles).

## 2. Referencias

ISO/IEC/IEEE 29119-1

ISO/IEC/IEEE 29119-2

ISO/IEC/IEEE 29119-3

Plan de Calidad del Software

Especificación de Requisitos Funcionales

Repositorio Git del proyecto

## 3. Elementos bajo prueba

| Módulo | RF | Descripción | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |

## 4. Estrategia de pruebas

Se diseñarán casos de prueba para cada requisito funcional. Las pruebas se ejecutarán por prioridad (Alta). Todo defecto encontrado será registrado en el archivo pruebas.xlsx y posteriormente validado mediante pruebas de regresión.

- Prioridad Alta: Cobertura del 100% de los casos de prueba (flujos principales, transacciones críticas y seguridad).

### 4.1 Pruebas Unitarias

Backend: Jest (NestJS). Móvil: flutter_test. Se verifican servicios, controladores y utilidades.

### 4.2 Pruebas de Integración

Se valida la interacción en el backend, API REST, Prisma y MySQL usando Postman, Jest y Docker.

### 4.3 Pruebas Funcionales

Se ejecutan casos de prueba asociados a cada RF verificando reglas de negocio y criterios de aceptación.

### 4.4 Pruebas de Regresión

Después de cada corrección se reejecutan los casos afectados para comprobar que no se introducen nuevos defectos.

### 4.4 Pruebas de Aceptacion

Las pruebas de aceptación (UAT) en el frontend se ejecutarán en un entorno de pruebas sobre la aplicación desplegada, utilizando guiones basados en escenarios reales de uso  para validar que los flujos de navegación, las interacciones de la interfaz y los criterios de aceptación cumplan plenamente con las expectativas del usuario final.

## 5. Gestión de bugs

Los Bugs se registran en un archivo Excel denominado Registro_bugs.xlsx ubicado en docs/calidad/.

| ID | Fecha | RF | Caso | Descripción | Severidad | Estado | Responsible | Evidencia | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6. Criterios de entrada

Requisitos aprobados.

Casos de prueba definidos.

Ambiente Docker operativo.

Backend, frontend y base de datos disponibles.

## 7. Criterios de salida

Casos de prueba ejecutados.

Sin defectos críticos abiertos.

Registro de defectos actualizado.

Informe final elaborado.

## 8. Entorno y herramientas

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| GitHub | Repositorio |
| Excel | Casos de prueba, checklist y defectos |
| Postman | Pruebas API |
| Jest | Unitarias |
| Flutter Test | Móvil |
| Docker | Ambiente |
| MySQL | Base de datos |
| Prisma | ORM |

## 9. Entregables

Plan_Maestro_Pruebas.docx

Casos_Prueba.xlsx

Checklist_Requisitos.xlsx

Matriz_Trazabilidad.xlsx

Registro_Defectos.xlsx

Informe_Ejecucion.docx

Informe_Final_Pruebas.docx

Carpeta evidencias/

## 10. Riesgos

Completar con los riesgos identificados por requisito funcional, probabilidad, impacto y estrategia de mitigación.