PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE (SQAP)

Norma IEEE Std 730-2014 | Proyecto PRONAVID - SENA

Tipo de Documento: Documento Técnico de Calidad, Auditoría y Verificación de Software

Organización: SENA / Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones - Proyecto PRONAVID

Versión: 1.0.0 (Versión Definitiva)

Fecha de Emisión: 30 de Julio de 2026

Elaborado por: Equipo de Calidad de Software & Dirección de Proyecto

1. Propósito del documento

1.1 Objetivo del plan

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software (Software Quality Assurance Plan - SQAP) establece el marco formal, los procedimientos, estándares, métricas, herramientas y responsabilidades requeridos para garantizar que los productos y servicios de software desarrollados en el marco del proyecto PRONAVID (y proyectos del SENA) cumplan con los requisitos funcionales, no funcionales y de calidad estipulados.

Este plan aplica los lineamientos internacionales definidos en la norma IEEE Std 730-2014, asegurando que los procesos del ciclo de vida del software sean transparentes, repetibles, medibles y auditables.

1.2 Alcance

El alcance de este SQAP cubre todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software del sistema PRONAVID, incluyendo:

Levantamiento, especificación y validación de requisitos de software (SRS).

Diseño de arquitectura, base de datos e interfaces de usuario.

Codificación, control de versiones y revisión entre pares (Peer Reviews).

Ejecución del plan de pruebas (Unitarias, Integración, Sistema, Seguridad, Rendimiento, Aceptación).

Auditorías de procesos, productos y configuraciones.

Gestión de riesgos, incidencias y control de cambios.

Despliegue continuo, entrega e implementación en ambiente de producción.

1.3 Definiciones

Para efectos del presente documento, se adoptan las siguientes definiciones técnicas:

Verificación: Proceso por el cual se evalúa un sistema o componente para determinar si los productos de una fase dada satisfacen las condiciones impuestas al inicio de dicha fase.

Validación: Proceso de evaluación de un sistema o componente durante o al final del desarrollo para determinar si cumple con los requisitos especificados por el cliente o usuario final.

Aseguramiento de Calidad (SQA): Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza de que el software satisfará los requisitos de calidad dados.

Auditoría de Software: Examen formal de un producto de trabajo para identificar discrepancias frente a estándares o especificaciones.

No Conformidad / Incidencia: Defectos o anomalías encontradas en el software que hacen que este no cumpla con su comportamiento esperado.

1.4 Acrónimos

SQAP: Software Quality Assurance Plan (Plan de Aseguramiento de Calidad de Software).

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

ISO/IEC: International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission.

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje (Colombia).

SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).

KPI: Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento).

CI/CD: Continuous Integration / Continuous Deployment (Integración y Despliegue Continuos).

2. Responsables

2.1 Tabla de organización

La estructura organizativa del proyecto PRONAVID para el aseguramiento de la calidad está dispuesta para garantizar la independencia entre el equipo de desarrollo y el equipo de aseguramiento de calidad (SQA).

| Rol | Nombre / Área | Contacto / Repositorio |
| --- | --- | --- |
| Director del Proyecto | Coordinación SENA / PRONAVID | direccion@sena.edu.co |
| Líder de SQA | Ingeniero de Calidad SQA | sqa@sena.edu.co |
| Líder de Desarrollo | Arquitecto / Lead Dev | devlead@sena.edu.co |
| Líder de Pruebas (Testing) | Especialista QA Testing | qatesting@sena.edu.co |
| Administrador de Configuración | DevOps / SCM Lead | devops@sena.edu.co |
| Analista de Requisitos | Product Owner / Business Analyst | po@sena.edu.co |

2.2 Roles y Responsabilidades

Director del Proyecto: Aprobar el SQAP, verificar la asignación de recursos e interceder en escalamientos de no conformidades críticas.

Líder de SQA: Diseñar, ejecutar y auditar el plan SQAP, realizar auditorías de proceso y producto, emitir reportes de calidad e independizar la evaluación de software.

Líder de Desarrollo: Garantizar la adopción de estándares de codificación, realizar revisiones de código (Code Reviews), y corregir incidencias arquitectónicas.

Líder de Pruebas: Diseñar casos de prueba, automatizar pruebas unitarias/integración, reportar hallazgos en la herramienta de seguimiento y validar cierres de defectos.

Administrador de Configuración (SCM): Gestionar repositorios Git, definir estrategias de ramas, garantizar la trazabilidad de releases y controlar líneas base (baselines).

2.3 Matriz RACI

Definición de responsabilidades por actividad clave del proyecto (R: Responsible, A: Accountable, C: Consulted, I: Informed):

| Actividad / Entregable | Director | SQA Lead | Dev Lead | Test Lead | DevOps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del SQAP | A | R | C | C | I |
| Aprobación de Requisitos (SRS) | A | C | R | C | I |
| Auditoría de Código y Arquitectura | I | A/R | C | I | I |
| Ejecución de Pruebas y Reporte | I | C | C | R | I |
| Auditoría de Procesos y Producto | A | R | I | I | I |
| Paso a Producción y Release | A | C | R | I | R |

3. Documentación

3.1 Documentación mínima requerida

Conforme a IEEE 730, el proyecto PRONAVID debe generar y mantener actualizados los siguientes documentos obligatorios:

Documentación de Requisitos de Software (SRS - IEEE 830 / ISO 29148).

Documento de Arquitectura y Diseño de Software (ADD / SDD).

Plan de Aseguramiento de Calidad de Software (SQAP - IEEE 730).

Plan de Pruebas de Software (STP - IEEE 829).

Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM).

Manuales del Usuario y Guías de Despliegue Técnico.

Informes de Auditoría de SQA y Reporte Final de Calidad.

3.2 Gestión documental y control de versiones

Toda la documentación técnica se gestionará centralizadamente en el repositorio institucional GitHub/GitLab del SENA en formato Markdown y PDF, utilizando nomenclatura estandarizada:

Versionado: Identificador de versión según SemVer (SemVer: X.Y.Z, Ej: v1.0.0).

Nomenclatura: PRONAVID-[TIPO]-[NOMBRE]-vX.Y.docx (Ej: PRONAVID-SRS-ModuloUsuarios-v1.2.docx).

Historial de Cambios: Todo documento debe incluir una tabla de control de cambios con fecha, autor, versión y descripción detallada de la modificación.

3.3 Criterios de aprobación

Un documento se considerará 'Aprobado y Estable' cuando cuente con la revisión del Líder de SQA, la validación del Líder de Área correspondiente y la firma digital o aprobación formal en repositorio del Director de Proyecto.

4. Estándares, prácticas, métricas y metas

4.1 Estándares internacionales de referencia

IEEE 730-2014: Estándar para Planes de Aseguramiento de Calidad de Software.

IEEE 829-2008: Estándar para Documentación de Pruebas de Software y Sistemas.

IEEE 830-1998 / ISO 29148: Práctica recomendada para la Especificación de Requisitos de Software.

ISO/IEC 25010:2011: Modelo de Calidad del Producto de Software (Evaluación de características no funcionales).

4.2 Estándares técnicos internos

Codificación: Uso estricto de ESLint y Prettier para JavaScript/TypeScript, PEP8 para Python. Convención de nombres camelCase para variables/métodos y PascalCase para clases.

Base de Datos: Nombres de tablas y columnas en minúsculas snake_case, definición explícita de Primary Keys, Foreign Keys, e Índices. Scripting de migración obligatorio (Flyway/Liquibase/Knex).

Git y Repositorios: Estrategia GitFlow simplificada: ramas `main` (producción), `develop` (integración), `feature/*` (nuevas características) y `bugfix/*` (correcciones). Commits bajo convención Conventional Commits.

Documentación Técnica: Uso de plantillas markdown estándar, comentarios JSDoc/Docstrings en el código fuente para auto-generación de API Docs (Swagger/OpenAPI).

4.3 Métricas de calidad y KPIs

| Métrica / KPI | Fórmula / Método de Cálculo | Meta Objetivo | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de Pruebas Unitarias | (Líneas de código probadas / Líneas totales) * 100 | >= 80% | Semanal / CI/CD |
| Densidad de Defectos | Defectos encontrados / KLOC (Mil líneas de código) | <= 2.0 def/KLOC | Por Release |
| Deuda Técnica (SonarQube) | Tiempo estimado de reparación / Tiempo de desarrollo | <= 5% | Por Sprint |
| Cumplimiento de Auditorías SQA | (Auditorías Aprobadas / Auditorías Planificadas) * 100 | 100% | Mensual |
| Tiempo Medio de Reparación (MTTR) | Tiempo total de resolución / Cantidad de defectos | < 24 horas (Alta) | Continuo |
| Satisfacción de Usuario (CSAT) | Encuesta de aceptación final SENA | >= 85/100 | Cierre |

5. Revisiones y auditorías

Las revisiones y auditorías se realizan para verificar el cumplimiento del proceso de desarrollo y la calidad intrínseca de los artefactos producidos.

5.1 Revisiones de producto y código

Inspección de Requisitos: Verificación de completitud, consistencia, ambigüedad y trazabilidad de las historias de usuario y requisitos SRS.

Revisión de Diseño y Arquitectura: Evaluación del diseño lógico, modelo ER de base de datos, diagrama de clases y componentes.

Revisión de Código (Code Review): Revisión estática entre pares (Peer Code Review) mediante Pull Requests en GitHub. Requisito obligatorio: aprobación de al menos 1 Peer + análisis estático SonarQube sin Blocker/Critical bugs.

Revisión de Pruebas: Verificación de casos de prueba, cobertura y efectividad de ejecución de suites de prueba.

5.2 Auditorías formales de SQA

Auditorías Funcionales (FCA): Verificación de que el software cumple formalmente con todos los requisitos especificados en el SRS antes de la liberación.

Auditorías de Procesos (PCA): Verificación de que el equipo está siguiendo las actividades y estándares definidos en el SQAP y metodologías SENA.

Auditorías de Seguridad: Escaneo de vulnerabilidades, análisis de dependencias (OWASP Dependency-Check / Snyk) y pruebas de penetración básicas.

Auditorías Administrativas: Verificación de artefactos contractuales, entregables institucionales y evidencias de calidad.

Revisión Pre-Producción: Checklist final de paso a producción (Readiness Review) asegurando scripts de rollback, monitoreo y respaldo.

6. Atributos de calidad del software (ISO/IEC 25010)

El sistema PRONAVID será evaluado bajo las 8 características principales del estándar ISO/IEC 25010:

1. Adecuación Funcional: Grado en que el software proporciona funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas (Completitud, Corrección y Pertinencia).

2. Eficiencia del Desempeño: Rendimiento relativo a la cantidad de recursos utilizados. Tiempo de respuesta < 2 segundos para consultas estándar y uso eficiente de CPU/Memoria.

3. Compatibilidad: Capacidad del software para intercambiar información con otros sistemas (Interoperabilidad API REST, Coexistencia Docker).

4. Usabilidad: Facilidad de uso, aprendizaje, accesibilidad y estética de interfaz conforme a pautas UX/UI institucional SENA.

5. Fiabilidad (Reliability): Capacidad para mantener un nivel determinado de funcionamiento (Maturidad, Disponibilidad del 99.5%, Tolerancia a fallos y Recuperabilidad).

6. Seguridad: Protección de la información y datos frente a accesos no autorizados (Confidencialidad, Integridad, No repudio, Autenticidad JWT/OAuth2).

7. Mantenibilidad: Facilidad con la que el software puede ser modificado, analizado, probado y adaptado (Modularidad, Reutilización, Analizabilidad).

8. Portabilidad: Facilidad para transferir el software de un entorno a otro (Adaptabilidad, Instalabilidad mediante Docker/Containers).

7. Plan de pruebas

Estrategia multinivel de pruebas de software alineada con IEEE 829:

| Nivel de Prueba | Alcance / Enfoque | Herramienta | Responsable | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Lógica interna de módulos y funciones isoladas | Jest / PyTest | Desarrollador | 100% pass, >=80% cobertura |
| Pruebas de Integración | Comunicación entre módulos, APIs y BD | Postman / Supertest | QA / Dev | APIs responden 200/201 ok |
| Pruebas de Sistema | Flujos end-to-end completos del sistema | Cypress / Selenium | Líder de Pruebas | Flujos críticos 100% exitosos |
| Pruebas Funcionales | Validación contra Requisitos SRS | TestRail / Manual | QA Tester | Casos de prueba aceptados |
| Pruebas de Aceptación (UAT) | Validación final por usuarios y SENA | Entorno Staging | Usuarios / PO | Firma de acta de aceptación |
| Pruebas de Regresión | Asegurar que cambios no rompen lo existente | Suite Automatizada | QA Automation | Cero regresiones en build |
| Pruebas de Rendimiento | Carga, estrés y estabilidad del sistema | JMeter / k6 | Especialista QA | Respuesta < 2s con 500 usuarios |
| Pruebas de Seguridad | Análisis OWASP Top 10 y vulnerabilidades | OWASP ZAP / Sonar | Seguridad / SQA | Cero vulnerabilidades Altas/Críticas |

8. Gestión de incidencias

8.1 Clasificación y Prioridad

Toda anomalía detectada será registrada en GitHub Issues o Jira con la siguiente severidad:

Bloqueante / Crítica: El sistema está inoperable o genera pérdida de datos. Bloquea pruebas o producción. Resolución inmediata (< 4 horas).

Alta: Funcionalidad principal afectada sin alternativa de solución. Resolución < 24 horas.

Media: Fallo funcional menor o defecto en interfaz con alternativa de solución. Resolución < 3 días.

Baja: Detalle estético, tipográfico o mejora menor. Resolución según backlog.

8.2 Flujo de corrección y cierre

El ciclo de vida de una incidencia comprende las siguientes etapas obligatorias:

1. Detección y Registro -> 2. Asignación a Desarrollador -> 3. Corrección en rama bugfix -> 4. Peer Review & Build CI/CD -> 5. Re-prueba por QA -> 6. Cierre Aprobado.

9. Gestión de configuración

El Control de Configuración de Software (SCM) garantiza la integridad de los artefactos del proyecto PRONAVID:

Repositorio: Repositorio centralizado en GitHub bajo la organización SENA-PRONAVID.

Estrategia de Ramas: Uso de ramas protegidas `main` y `develop`. Prohibido el push directo a `main`.

Releases y Versionado: Etiquetado semántico en Git (Ej. `v1.0.0-release`). Cada release requiere un Release Note automático.

Control de Cambios: Cualquier solicitud de cambio en requisitos o arquitectura debe diligenciar la Solicitud de Cambio (CR) y ser evaluada por el Comité de Control de Cambios (CCB).

10. Gestión de riesgos de calidad

Identificación de riesgos clave asociados a la calidad del software en PRONAVID y sus medidas de mitigación:

| ID | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Baja cobertura de pruebas automatizadas por falta de tiempo | Media | Alto | Obligatoriedad de tests unitarios en PR mediante CI/CD. |
| R-02 | Cambios no controlados en requisitos en etapas tardías | Alta | Alto | Aplicar estricto flujo de Control de Cambios (CCB). |
| R-03 | Vulnerabilidades de seguridad en librerías de terceros | Media | Crítico | Ejecución semanal de OWASP Dependency-Check y Snyk. |
| R-04 | Incompatibilidad de entorno entre desarrollo y producción | Baja | Alto | Estandarización total de ambientes mediante Docker y Compose. |
| R-05 | Rotación de personal en el equipo de desarrollo | Media | Medio | Documentación exhaustiva de arquitectura, APIs y SQA. |

11. Cronograma de actividades de calidad

Las actividades de calidad se ejecutan transversalmente durante las fases del proyecto PRONAVID:

| Fase del Proyecto | Actividades SQA / Calidad | Artefacto Producido | Frecuencia / hito |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio / Requisitos | Revisión SRS, Definición de SQAP, Configuración CI/CD | SQAP Aprobado, RTM Inicial | Semana 1 - 2 |
| Diseño y Arquitectura | Auditoría de modelo BD y arquitectura, Plan de Pruebas | Plan de Pruebas (STP) | Semana 3 - 4 |
| Desarrollo Sprint N | Code Reviews, Pruebas Unitarias, Análisis Estático | Reportes SonarQube, PRs | Cada Sprint (Bisemanal) |
| Pruebas Integradas | Ejecución de Pruebas Sistema, Seguridad y Rendimiento | Informe de Pruebas QA | Semana 12 - 14 |
| Cierre y Entrega | Auditoría FCA/PCA, Pruebas UAT, Aprobación de Release | Acta de Cierre de Calidad | Semana 15 - 16 |

12. Herramientas de desarrollo y calidad

Ecosistema tecnológico seleccionado para el aseguramiento de la calidad en PRONAVID:

Visual Studio Code: Entorno de desarrollo estándar con extensiones de linter y formateo.

Docker & Docker Compose: Contenedorización para garantizar paridad de entornos de Dev/QA/Prod.

Postman: Diseño, automatización y pruebas de regresión de servicios API REST.

Jest: Framework de pruebas unitarias e integración en entorno JavaScript/TypeScript.

GitHub / GitHub Actions: Gestión de código, Pull Requests, GitHub Actions (CI/CD) y seguimiento de Issues.

DBeaver: Administración y auditoría de bases de datos relacionales.

SonarQube: Plataforma de inspección continua de código para detectar Bugs, Vulnerabilidades y Code Smells.

13. Mejora continua

13.1 Retroalimentación y lecciones aprendidas

Al finalizar cada Sprint y hito de entrega, el equipo de SQA liderará una sesión de retrospectiva de calidad para analizar indicadores, identificar cuellos de botella y documentar lecciones aprendidas.

13.2 Acciones correctivas y preventivas (CAPA)

Acciones Correctivas: Implementadas inmediatamente ante desviaciones o fallos detectados en auditorías o producción para eliminar la causa raíz.

Acciones Preventivas: Implementadas proactivamente al identificar tendencias de métricas que se aproximen a las tolerancias límite.

14. Anexos

Anexo A: Formato de reporte de defectos

Estructura requerida para el registro de no conformidades:

ID_DEF-XXX | Título descriptivo | Módulo afectado | Prioridad/Severidad | Pasos para reproducir | Comportamiento esperado vs. obtenido | Capturas/Logs | Entorno | Asignado a.

Anexo B: Lista de chequeo de revisión de código (Checklist)

[ ] El código cumple con los estándares de estilo del proyecto (ESLint / PEP8).

[ ] No existen credenciales o secretos hardcodeados.

[ ] Se han implementado pruebas unitarias para el nuevo código (cobertura aceptable).

[ ] El manejo de excepciones e imprevistos es adecuado.

[ ] Las consultas a base de datos están optimizadas (no hay problemas N+1).

Anexo C: Matriz de trazabilidad de requisitos (RTM - Extracto)

| ID Requisito | Descripción Requisito | Módulo / Componente | Caso de Prueba ID | Estado V&V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-001 | Autenticación de usuario con MFA | Módulo Auth | TC-AUTH-01 / 02 | Verificado |
| REQ-002 | Registro de proyectos PRONAVID | Módulo Proyectos | TC-PROJ-01 | Verificado |
| REQ-003 | Generación de reportes PDF de calidad | Módulo Reportes | TC-REP-01 | En Progreso |

Anexo D: Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 15/07/2026 | Líder SQA SENA | Borrador inicial de estructura IEEE 730 |
| 0.9.0 | 25/07/2026 | Equipo Calidad PRONAVID | Revisión técnica e inclusión de ISO 25010 y métricas |
| 1.0.0 | 30/07/2026 | Director de Proyecto | Aprobación formal del SQAP definitivo |