# Plan de Maestro Pruebas de Software (ISO/IEC/IEEE 29119-3)

## Introducción y Contexto del Proyecto

El presente documento define la estrategia, organización, recursos y planificación de las actividades de prueba para el sistema de software desarrollado, cumpliendo con los lineamientos del estándar internacional ISO/IEC/IEEE 29119 (específicamente la parte 3: Documentación de Pruebas).

### Propósito

Establecer un marco estructurado y riguroso para la verificación y validación del software, garantizando que el sistema cumple con los requisitos funcionales, de rendimiento, seguridad y usabilidad definidos.

### Alcance del Plan

    - Componentes Incluidos: Frontend web/móvil, API/Servicios Backend, base de datos relacional e integraciones con librerías/servicios de terceros.

    - Tipos de Pruebas: Pruebas unitarias, de integración, de sistema, de usabilidad, de rendimiento y de aceptación (UAT).

    - Exclusiones: Pruebas de hardware especializado o infraestructura física externa no administrada por el proyecto.

## Documentos de Referencia y Estándares Aplicables

- ISO/IEC/IEEE 29119-1: Conceptos y definiciones en pruebas de software.

- ISO/IEC/IEEE 29119-2: Procesos de prueba (Gobernanza, Gestión y Pruebas Dinámicas).

- ISO/IEC/IEEE 29119-3: Documentación de pruebas.

- Específico de Requisitos del Sistema (SRS) y especificaciones de diseño.

## Elementos de Prueba e Ítemes a Probar

| Componente / Módulo | Descripción del Elemento de Prueba | Riesgo Asociado |
| --- | --- | --- |
| Autenticación y Control de Acceso | Mecanismos de login, gestión de tokens, roles de usuario y sesiones. | Alto (Seguridad y Privacidad) |
| API REST / Capa Lógica | End points del backend, controladores, validaciones de datos y reglas de negocio. | Alto (Integridad de datos) |
| Interfaz de Usuario (Frontend) | Formularios, navegación, diseño responsivo y UX. | Medio (Usabilidad) |
| Persistencia / Base de Datos | Consultas, migraciones, integridad referencial y procedimientos almacenados. | Alto (Pérdida/Corrupción) |
| Servicios Externos / ML | Librerías de reconocimiento/procesamie nto e integración con APIs externas. | Medio (Rendimiento/Precisión) |

## Estrategia y Enfoque de Pruebas (Test Strategy)

### Niveles de Prueba

    - Pruebas Unitarias (Unit Testing): Verificación individual de funciones, clases y controladores backend/frontend. Cobertura objetivo mínima: 80%.

    - Pruebas de Integración (Integration Testing): Evaluación del flujo de datos entre la capa de interfaz, la API REST y la base de datos.

    - Pruebas de Sistema (System Testing): Ejecución de escenarios de uso completos punto a punto (End-to-End / E2E).

    - Pruebas de Aceptación (UAT): Validación final con el usuario o cliente según historias de usuario y criterios de aceptación.

### Tipos de Pruebas a Ejecutar

    - Pruebas Funcionales: Evaluación de casos de uso positivos y negativos, límites y valores extremos.

    - Pruebas de Rendimiento y Carga: Análisis del tiempo de respuesta bajo carga esperada y picos de tráfico.

    - Pruebas de Seguridad: Sanitización de entradas, prevención de inyecciones SQL, XSS y manejo de autorización.

    - Pruebas de Regresión: Ejecución automatizada de la suite de pruebas tras cada nuevo despliegue o corrección de bugs.

## Criterios de Entrada, Salida y Suspensión

### Criterios de Entrada

    - Código fuente desplegado correctamente en el entorno de Staging/QA.

    - Historias de usuario con criterios de aceptación definidos y aprobados.

    - Base de datos de prueba poblada con datos de prueba estandarizados.

### Criterios de Salida

    - 100% de los casos de prueba planeados ejecutados.

    - 0 defectos abiertos de severidad Bloqueante (Critical) o Alta (High).

    - Cobertura de pruebas unitarias superior al 80%.

    - Informe Final de Pruebas generado y firmado.

### Criterios de Suspensión y Reanudación

    - Suspensión: Si un defecto bloqueante impide la ejecución de más del 30% de los casos de prueba planeados.

    - Reanudación: Despliegue de un hotfix verificado que resuelva el bloqueo previo.

## Entorno de Pruebas y Herramientas

| Categoría | Herramienta / Tecnología | Uso Principal |
| --- | --- | --- |
| Gestión de Pruebas y Bugs | Jira Software / Xray / Zephyr | Control de historias, casos de prueba, seguimiento de |

| Categoría | Herramienta / Tecnología | Uso Principal |
| --- | --- | --- |
|  |  | defectos y trazabilidad. |
| Pruebas de API | Postman / Bruno / Supertest | Validación de endpoints REST, respuestas HTTP y esquemas JSON. |
| Pruebas Unitarias / Integración | PyTest / Jest / Vitest | Ejecución de pruebas unitarias en backend y frontend. |
| Pruebas E2E / GUI | Playwright / Cypress | Automatización de flujos web e interfaz de usuario. |
| Entorno de Ejecución | Docker / Staging Environment | Contenedores aislados para garantizar paridad entre desarrollo y QA. |

## Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades Principales |
| --- | --- |
| Test Manager / Lead QA | Diseño del Plan de Pruebas ISO 29119, asignación de recursos, gestión de riesgos y aprobación de informes. |
| Ingeniero de Pruebas (QA Tester) | Diseño de casos de prueba, ejecución manual/automatizada, reporte y seguimiento de defectos en Jira. |
| Equipo de Desarrollo | Corrección de defectos reportados, ejecución de pruebas unitarias y apoyo en el despliegue a Staging. |

| Rol | Responsabilidades Principales |
| --- | --- |
| Product Owner / Cliente | Definición de criterios de aceptación y ejecución/aprobación de Pruebas de Aceptación (UAT). |

## Entregables del Proceso de Pruebas (ISO 29119-3)

- Plan de Pruebas (Test Plan Document) - (Presente documento)

- Especificación de Casos de Prueba (Test Case Specification)

- Registros de Ejecución de Pruebas (Test Execution Logs)

- Reportes de Defectos (Incident/Defect Reports)

- Informe de Resumen de Pruebas (Test Summary Report)

## Matriz de Riesgos y Mitigación

| Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en las entregas de desarrollo que reduzcan la ventana de pruebas. | Media | Alto | Priorización de casos de prueba críticos (Smoke/Sanity Testing) y automatización temprana. |
| Inestabilidad o indisponibilidad del entorno de Staging. | Baja | Alto | Uso de contenedores Docker para recrear entornos locales equivalentes de inmediato. |

| Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Incompleta especificación de criterios de aceptación. | Media | Medio | Refinamiento conjunto entre QA, Dev y PO antes del inicio de cada Sprint. |