# PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE (SQAP)

# Normas IEEE Std 730-2014, ISO/IEC 25000 (familia SQuaRE), ISO/IEC/IEEE 12207 e ISO/IEC/IEEE 29119 | Proyecto PRONAVID - SENA

## Información del Documento

- Tipo de Documento: Documento Técnico de Calidad, Auditoría y Verificación de Software

- Organización: SENA / Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones - Proyecto PRONAVID

- Versión: 1.2.0 (Versión Definitiva — Alineada con estándares ISO de calidad)

- Fecha de Emisión: 11 de Septiembre de 2026

- Elaborado por: Equipo de Calidad de Software & Dirección de Proyecto

# 1. Propósito del documento

# 1.1 Objetivo del pla

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software (Software Quality Assurance Plan - SQAP) establece el marco formal, los procedimientos, estándares, métricas, herramientas y responsabilidades requeridos para garantizar que los productos y servicios de software desarrollados en el marco del proyecto PRONAVID (y proyectos del SENA) cumplan con los requisitos funcionales, no funcionales y de calidad estipulados.

Este plan no se apoya en una única norma sino en un conjunto coherente de estándares internacionales de calidad de software:

- IEEE Std 730-2014, como marco estructural del propio SQAP (roles, documentación, auditorías, métricas).

- ISO/IEC 25000:2014 (familia SQuaRE — Software Product Quality Requirements and Evaluation), como marco de referencia para definir, medir y evaluar la calidad del producto y de los datos.

- ISO/IEC/IEEE 12207:2017, como referencia de los procesos del ciclo de vida del software que estructuran el cronograma de calidad (sección 11).

- ISO/IEC/IEEE 29119 (Partes 1-5), como estándar internacional de pruebas de software que complementa el enfoque documental de IEEE 829.

Esta combinación asegura que los procesos del ciclo de vida del software sean transparentes, repetibles, medibles y auditables, tanto desde la perspectiva del proceso (IEEE 730, ISO/IEC/IEEE 12207) como desde la perspectiva del producto (ISO/IEC 25010) y de las pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119).

# 1.2 Alcance

El alcance de este SQAP cubre todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software del sistema PRONAVID, incluyendo:

- Levantamiento, especificación y validación de requisitos de software (SRS).

- Diseño de arquitectura, base de datos e interfaces de usuario.

- Codificación, control de versiones y revisión entre pares (Peer Reviews).

- Ejecución del plan de pruebas (Unitarias, Integración, Sistema, Seguridad, Rendimiento, Aceptación).

- Auditorías de procesos, productos y configuraciones.

- Gestión de riesgos, incidencias y control de cambios.

- Despliegue continuo, entrega e implementación en ambiente de producción.

- Evaluación de la calidad del producto y de los datos gestionados por el sistema (SQuaRE: ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25012), dado que PRONAVID administra información transaccional sensible (inventario, pedidos, ventas y clientes).

# 1.3 Definiciones

Para efectos del presente documento, se adoptan las siguientes definiciones técnicas:

- Verificación: Proceso por el cual se evalúa un sistema o componente para determinar si los productos de una fase dada satisfacen las condiciones impuestas al inicio de dicha fase.

- Validación: Proceso de evaluación de un sistema o componente durante o al final del desarrollo para determinar si cumple con los requisitos especificados por el cliente o usuario final.

- Aseguramiento de Calidad (SQA): Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza de que el software satisfará los requisitos de calidad dados.

- Auditoría de Software: Examen formal de un producto de trabajo para identificar discrepancias frente a estándares o especificaciones.

- No Conformidad / Incidencia: Defectos o anomalías encontradas en el software que hacen que este no cumpla con su comportamiento esperado.

- Calidad de Producto (Product Quality): Según ISO/IEC 25010, grado en que un producto de software satisface las necesidades declaradas e implícitas de sus usuarios, medido a través de ocho características (ver sección 6).

- Calidad de Datos (Data Quality): Según ISO/IEC 25012, grado en que las características de un conjunto de datos satisfacen necesidades declaradas e implícitas cuando se usan bajo condiciones específicas.

- Calidad en Uso (Quality in Use): Según ISO/IEC 25010, grado en que un producto usado en un contexto específico permite a usuarios concretos alcanzar objetivos de efectividad, eficiencia, satisfacción, ausencia de riesgo y cobertura de contexto.

# 1.4 Acrónimos

- SQAP: Software Quality Assurance Plan (Plan de Aseguramiento de Calidad de Software).

- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

- ISO/IEC: International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission.

- SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje (Colombia).

- SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).

- KPI: Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento).

- CI/CD: Continuous Integration / Continuous Deployment (Integración y Despliegue Continuos).

- SQuaRE: Software Quality Requirements and Evaluation — familia de normas ISO/IEC 25000.

- SGC: Sistema de Gestión de la Calidad (marco general de ISO 9001).

- SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (marco general de ISO/IEC 27001).

- RTM: Requirements Traceability Matrix (Matriz de Trazabilidad de Requisitos).

- RF / RNF: Requisito Funcional / Requisito No Funcional.

# 2. Responsables

# 2.1 Tabla de organización

| Rol | Nombre / Área | Contacto / Repositorio |
| --- | --- | --- |
| Director del Proyecto | Coordinación Proyecto CEET | director.pronavid@sena.edu.co |
| Líder de SQA | Benjamin — Ingeniero de Calidad SQA | benjamin.sqa@sena.edu.co |
| Líder de Desarrollo | Nicolás M. (NicolasM220x) — Arquitecto / Lead Dev | nicolasm220x@sena.edu.co |
| Líder de Pruebas (Testing) | Benjamin — Especialista QA Testing | benjamin.qa@sena.edu.co |
| Administrador de Configuración | Nicolás M. (NicolasM220x) — DevOps / SCM Lead | nicolasm220x@sena.edu.co |
| Analista de Requisitos | Product Owner CEET — Business Analyst | po.pronavid@sena.edu.co |

Equipo ampliado del proyecto: Benjamin Santos, Sebastián Espinosa, Nicolás Moreno (líder) y Alexander Merchan.

# 2.2 Roles y Responsabilidades

- Director del Proyecto: Aprobar el SQAP, verificar la asignación de recursos e interceder en escalamientos de no conformidades críticas.

- Líder de SQA: Diseñar, ejecutar y auditar el plan SQAP, realizar auditorías de proceso y producto, aplicar los modelos de evaluación de ISO/IEC 25010 y 25012, emitir reportes de calidad e independizar la evaluación de software.

- Líder de Desarrollo: Garantizar la adopción de estándares de codificación, realizar revisiones de código (Code Reviews), y corregir incidencias arquitectónicas.

- Líder de Pruebas: Diseñar casos de prueba conforme a ISO/IEC/IEEE 29119, automatizar pruebas unitarias/integración, reportar hallazgos en la herramienta de seguimiento y validar cierres de defectos.

- Administrador de Configuración (SCM): Gestionar repositorios Git, definir estrategias de ramas, garantizar la trazabilidad de releases y controlar líneas base (baselines).

# 2.3 Matriz RACI

Definición de responsabilidades por actividad clave del proyecto (R: Responsible, A: Accountable, C: Consulted, I: Informed):

| Actividad / Entregable | Director | SQA | Lead Dev | Lead Test | Lead DevOps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del SQAP | A | R | C | C | I |
| Aprobación de Requisitos (SRS) | A | C | R | C | I |
| Auditoría de Código y Arquitectura | I | A/R | C | I | I |
| Evaluación de calidad de producto y datos (ISO/IEC 25010 / 25012) | I | A/R | C | C | I |
| Ejecución de Pruebas y Reporte | I | C | C | R | I |
| Auditoría de Procesos y Producto | A | R | I | I | I |
| Paso a Producción y Release | A | C | R | I | R |

Leyenda RACI: R = Responsable (ejecuta), A = Aprobador (autoridad final), C = Consultado (aporta conocimiento), I = Informado (notificado).

# 3. Documentación

# 3.1 Documentación mínima requerida

Conforme a IEEE 730 y a las prácticas recomendadas de documentación de ciclo de vida de ISO/IEC/IEEE 15289, el proyecto PRONAVID debe generar y mantener actualizados los siguientes documentos obligatorios:

- Documentación de Requisitos de Software (SRS - IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148).

- Plan de Aseguramiento de Calidad de Software (SQAP - IEEE 730).

- Plan de Pruebas de Software (STP - IEEE 829 / ISO/IEC/IEEE 29119 Parte 3).

- Matriz de Trazabilidad de Requisitos (RTM).

- Manuales del Usuario y Guías de Despliegue Técnico.

# 3.2 Gestión documental y control de versiones

Toda la documentación técnica se gestionará centralizadamente en el repositorio institucional GitHub en formato, utilizando nomenclatura estandarizada:

- Versionado: Identificador de versión en commits.

- Nomenclatura: [NOMBRE]-PRONAVID-.docx (Ej: SRS-PRONAVID-SRS.docx).

- Historial de Cambios: Todo documento subido a GitHub debe incluir un mensaje subido con versión, cambios y persona que hizo los cambios.

# 3.3 Criterios de aprobación

Un documento se considerará 'Aprobado y Estable' cuando cuente con la revisión del Líder , la validación de todos los miembros del equipo y la firma digital o aprobación formal en repositorio por el Líder.

# 4. Estándares, prácticas, métricas y metas

# 4.1 Estándares internacionales de referencia

| Norma | Nombre / Alcance | Aplicación en PRONAVID |
| --- | --- | --- |
| IEEE Std 730-2014 | Estándar para Planes de Aseguramiento de Calidad de Software | Estructura general de este SQAP (roles, documentación, auditorías) |
| IEEE 829-2008 | Estándar para Documentación de Pruebas de Software y Sistemas | Formatos base de planes y casos de prueba (sección 7) |
| IEEE 830-1998 | Especificación de Requisitos de Software | Redacción y validación del SRS y de los 26 RF documentados |
| ISO/IEC/IEEE 12207:2017 | Procesos del Ciclo de Vida del Software | Referencia para estructurar las fases y actividades del cronograma de calidad (sección 11) |
| ISO/IEC/IEEE 29119 | Estándar Internacional de Pruebas de Software | Complementa IEEE 829 con procesos de prueba (organizacional, de proyecto, dinámico) y técnicas de diseño de casos de prueba |
| ISO/IEC 25010:2011 | Modelo de Calidad del Producto de Software y de Calidad en Uso | Evaluación formal de las 8 características de calidad del producto (sección 6) |

# 4.2 Estándares técnicos internos

- Codificación: Uso estricto de ESLint y Prettier para JavaScript/TypeScript, Convención de nombres camelCase para variables/métodos y PascalCase para clases.

- Base de Datos: Nombres de tablas y columnas en minúsculas snake_case, definición explícita de Primary Keys, Foreign Keys, e Índices. Scripting de migración obligatorio vía Prisma Migrate.

- Git y Repositorios: Estrategia GitFlow simplificada: ramas main (producción), develop (integración), feature/* (nuevas características) y bugfix/* (correcciones). Commits bajo convención Conventional Commits.

- Documentación Técnica: Uso de plantillas markdown estándar, comentarios JSDoc/Docstrings en el código fuente para auto-generación de API Docs (Swagger/OpenAPI, disponible en /api/docs).

# 4.3 Métricas de calidad y KPIs

| Métrica / KPI | Fórmula / Método de Cálculo | Meta Objetivo | Frecuencia | Norma de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de Pruebas Unitarias | (Líneas de código probadas / Líneas totales) * 100 | >= 80% | Semanal / CI/CD | ISO/IEC/IEEE 29119-4 |
| Densidad de Defectos | Defectos encontrados / KLOC (Mil líneas de código) | <= 2.0 def/KLOC | Por Release | IEEE 730 |
| Deuda Técnica (SonarQube) | Tiempo estimado de reparación / Tiempo de desarrollo | <= 5% | Por Sprint | ISO/IEC 25010 (Mantenibilidad) |
| Tiempo Medio de Reparación (MTTR) | Tiempo total de resolución / Cantidad de defectos | < 24 horas (Alta) | Continuo | ISO/IEC 25010 (Fiabilidad) |
| Satisfacción de Usuario (CSAT) | Encuesta de aceptación final SENA | >= 85/100 | Cierre | ISO/IEC 25010 (Calidad en Uso) |
| Completitud de Datos | (Registros con campos obligatorios completos / Total registros) * 100 | >= 95% | Mensual | ISO/IEC 25012 (Calidad de Datos) |

Estado actual (auditoría de código, 11/08/2026):

- Cobertura de Pruebas Unitarias muy por debajo de la meta (1 solo archivo de pruebas Jest en todo el backend; 0 en frontend).

- Densidad de Defectos sin medir formalmente pero la auditoría de RF identificó al menos 15 no conformidades funcionales concretas en 15 RF evaluados.

- Deuda Técnica (SonarQube): No evaluada, herramienta sin confirmar uso activo. Se debe integrar en el pipeline CI/CD.

- Completitud de Datos (ISO/IEC 25012): sin línea base aún; se recomienda establecerla en la próxima auditoría, dado que varios RF de reportes (sección 12 de la RTM) dependen de datos consistentes.

- MTTR y CSAT: Sin datos históricos aún. Proyecto en primeras fases de medición formal.

# 5. Revisiones y auditorías

Las revisiones y auditorías se realizan para verificar el cumplimiento del proceso de desarrollo y la calidad intrínseca de los artefactos producidos.

# 5.1 Revisiones de producto y código

- Inspección de Requisitos: Verificación de completitud, consistencia, ambigüedad y trazabilidad de las historias de usuario y requisitos SRS.

- Revisión de Diseño y Arquitectura: Evaluación del diseño lógico, modelo ER de base de datos, diagrama de clases y componentes.

- Revisión de Código (Code Review): Revisión estática entre pares (Peer Code Review) mediante Pull Requests en GitHub. Requisito obligatorio: aprobación de al menos 1 Peer + análisis estático SonarQube sin Blocker/Critical bugs.

- Revisión de Pruebas: Verificación de casos de prueba, cobertura y efectividad de ejecución de suites de prueba, conforme a los procesos dinámicos de pruebas.

# 6. Atributos de calidad del software (ISO/IEC 25000 — familia SQuaRE)

# 6.1 Modelo de calidad de producto (ISO/IEC 25010)

| Característica | Definición | Sub-características clave | Meta / Criterio en PRONAVID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Adecuación Funcional | Grado en que el software proporciona funciones que satisfacen necesidades declaradas e implícitas | Completitud, Corrección, Pertinencia funcional | 100% de los 56 RF cubiertos por al menos un caso de prueba |
| 2. Eficiencia del Desempeño | Rendimiento relativo a la cantidad de recursos utilizados | Comportamiento temporal, Utilización de recursos, Capacidad | Tiempo de respuesta < 2 segundos para consultas estándar; uso eficiente de CPU/Memoria |
| 3. Compatibilidad | Capacidad del software para intercambiar información con otros sistemas | Coexistencia, Interoperabilidad | Interoperabilidad vía API REST; coexistencia de contenedores Docker (pronavid-api, pronavid-web) |
| 4. Usabilidad | Facilidad de uso, aprendizaje, accesibilidad y estética de interfaz | Reconocibilidad, Aprendizaje, Operabilidad, Protección de errores, Estética, Accesibilidad | Conformidad con pautas UX/UI institucional SENA |
| 5. Fiabilidad (Reliability) | Capacidad para mantener un nivel determinado de funcionamiento | Madurez, Disponibilidad, Tolerancia a fallos, Recuperabilidad | Disponibilidad del 99.5%; recuperación ante fallos documentada |
| 6. Seguridad | Protección de la información y datos frente a accesos no autorizados | Confidencialidad, Integridad, No repudio, Responsabilidad, Autenticidad | Autenticación JWT/OAuth2; cero vulnerabilidades Altas/Críticas abiertas (alineado con ISO/IEC 27001) |
| 7. Mantenibilidad | Facilidad con la que el software puede ser modificado, analizado, probado y adaptado | Modularidad, Reutilización, Analizabilidad, Capacidad de modificación, Capacidad de prueba | Deuda técnica <= 5% (SonarQube) |
| 8. Portabilidad | Facilidad para transferir el software de un entorno a otro | Adaptabilidad, Instalabilidad, Capacidad de sustitución | Instalabilidad mediante Docker/Docker Compose; paridad de entornos Dev/QA/Prod |

# 6.2 Calidad en uso (ISO/IEC 25010)

| Característica de calidad en uso | Qué evalúa | Instrumento en PRONAVID |
| --- | --- | --- |
| Efectividad | Precisión y completitud con la que los usuarios logran sus objetivos | Checklist de tareas completadas en UAT |
| Eficiencia | Recursos empleados en relación con la efectividad lograda | Tiempo promedio por flujo (registro de pedido, cotización, etc.) |
| Satisfacción | Grado en que se cumplen las necesidades del usuario, con actitudes positivas | Encuesta CSAT (sección 4.3) |
| Ausencia de riesgo | Mitigación de riesgos económicos, de salud o ambientales derivados del uso | Validación de que errores no generan pérdida de datos ni transacciones duplicadas |
| Cobertura de contexto | Efectividad, eficiencia y satisfacción en contextos distintos al previsto | Pruebas en distintos roles (Superadmin, Admin, Asesor) y dispositivos (web y móvil Flutter) |

# 7. Plan de pruebas

| Nivel de Prueba | Alcance / Enfoque | Herramienta | Responsable | Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Lógica interna de módulos y funciones aisladas | Jest / PyTest | Desarrollador | 100% pass, >=80% cobertura |
| Pruebas de Integración | Comunicación entre módulos, APIs y BD | Postman / Supertest | QA / Dev | APIs responden 200/201 ok |
| Pruebas de Aceptación (UAT) | Validación final por usuarios y SENA | Entorno Staging | Usuarios / PO | Firma de acta de aceptación |
| Pruebas de Regresión | Asegurar que cambios no rompen lo existente | Suite Automatizada | QA Automation | Cero regresiones en build |
| Pruebas de Rendimiento | Carga, estrés y estabilidad del Sistema | JMeter / k6 | Especialista QA | Respuesta < 2s con 500 usuarios |
| Pruebas de Seguridad | Análisis OWASP Top 10 y vulnerabilidades | OWASP ZAP / Sonar | Seguridad / SQA | Cero vulnerabilidades Altas/Críticas |
| Pruebas automatizadas | Validacion de flujos e interfaces de usuario desde navegador | Cypress | QA | Flujos 100% exitosos. |

# 8. Gestión de incidencias

# 8.1 Flujo de corrección y cierre

El ciclo de vida de una incidencia comprende las siguientes etapas obligatorias:

- Detección y Registro -> 2. Asignación a Desarrollador -> 3. Corrección en rama bugfix -> 4. Peer Review & Build CI/CD -> 5. Re-prueba por QA -> 6. Cierre Aprobado.

# 8.2 Trazabilidad hacia la calidad de datos

Las incidencias que afecten integridad, exactitud o consistencia de datos se marcan con la etiqueta data-quality para su seguimiento diferenciado, dado su mayor impacto en los módulos de Ventas, Pedidos y Reportes.

# 9. Gestión de configuración

El Control de Configuración de Software (SCM) garantiza la integridad de los artefactos del proyecto PRONAVID:

- Repositorio: Repositorio privado en GitHub bajo la cuenta personal del líder de desarrollo (github.com/NicolasM220x/PROYECTO_PRONAVID).

- Estrategia de Ramas: Uso de ramas protegidas main y develop. Prohibido el push directo a main.

- Versionado: Etiquetado semántico en commits en Git (Ej. v1.0.0). .

- Control de Cambios: Cualquier solicitud de cambio en requisitos o arquitectura debe diligenciar la Solicitud de Cambio (CR) y ser evaluada por el Líder.

# 10. Gestión de riesgos de calidad

| ID | Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Baja cobertura de pruebas automatizadas por falta de tiempo | Media | Alto | Obligatoriedad de tests unitarios en PR mediante CI/CD. |
| R-02 | Cambios no controlados en requisitos en etapas tardías | Alta | Alto | Aplicar estricto flujo de Control de Cambios (CCB). |
| R-03 | Vulnerabilidades de seguridad en librerías de terceros | Media | Crítico | Ejecución semanal de OWASP Dependency-Check y Snyk, alineado con ISO/IEC 27001. |
| R-04 | Incompatibilidad de entorno entre desarrollo y producción | Baja | Alto | Estandarización total de ambientes mediante Docker y Compose. |
| R-05 | Rotación de personal en el equipo de desarrollo | Media | Medio | Documentación exhaustiva de arquitectura, APIs y SQA. |
| R-06 | Exposición de credenciales y secretos en el repositorio (token de recuperación, JWT_SECRET hardcodeado, credenciales Firebase, etc.) | Alta | Crítico | Sanear archivos .env.example, rotar credenciales, eliminar fallbacks. |
| R-07 | Ausencia de casos de prueba en varios RF (Cotizaciones, Pedidos, Ventas) | Alta | Alto | Priorizar redacción de estos casos antes de la próxima auditoría de SQA. |
| R-08 | Funciones documentadas pero no implementadas (exportar PDF, soft-delete, etc.) | Alta | Alto | Actualizar el backlog y planificar su inclusión en próximos Sprints. |
| R-09 | Inconsistencia de datos transaccionales por ausencia de registro en la tabla auditoria | Alta | Alto | Implementar escritura efectiva en auditoria y validar contra el modelo de calidad de datos ISO/IEC 25012. |
| R-10 | Falta de línea base de métricas de calidad de producto (ISO/IEC 25010) | Media | Medio | Establecer línea base en la próxima auditoría de SQA y darle seguimiento por sprint. |

# 11. Cronograma de actividades de calidad

| Fase del Proyecto (ISO/IEC/IEEE 12207) | Actividades SQA / Calidad | Artefacto Producido | Frecuencia / hito |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio / Requisitos | Revisión SRS, Definición de SQAP, Configuración CI/CD | SQAP Aprobado, RTM Inicial | Semana 1 - 2 |
| Diseño y Arquitectura | Auditoría de modelo BD y arquitectura, Plan de Pruebas | Plan de Pruebas (STP) | Semana 3 - 4 |
| Desarrollo Sprint N | Pruebas Unitarias, Análisis Estático | Reportes SonarQube, PRs | Cada Sprint (Bisemanal) |
| Pruebas Integradas | Ejecución de Pruebas y Seguridad | Informe de Pruebas QA | Semana 12 - 14 |
| Evaluación de calidad de producto y datos | Auditoría bajo ISO/IEC 25010 | Informe de Evaluación de Calidad | Semana 14 |
| Cierre y Entrega | Auditoría FCA/PCA, Pruebas UAT, Aprobación de Release | Acta de Cierre de Calidad | Semana 15 - 16 |

# 12. Herramientas de desarrollo y calidad

Ecosistema tecnológico seleccionado para el aseguramiento de la calidad en PRONAVID:

- Visual Studio Code: Entorno de desarrollo estándar con extensiones de linter y formateo.

- Docker & Docker Compose: Contenedorización para garantizar paridad de entornos de Dev/QA/Prod.

- Postman: Diseño, automatización y pruebas de regresión de servicios API REST.

- Jest: Framework de pruebas unitarias e integración en entorno JavaScript/TypeScript.

- GitHub / GitHub Actions: Gestión de código, Pull Requests, GitHub Actions (CI/CD) y seguimiento de Issues.

- DBeaver: Administración y auditoría de bases de datos relacionales; usado también para verificar métricas de calidad de datos.

- SonarQube: Plataforma de inspección continua de código para detectar Bugs, Vulnerabilidades y Code Smells, usada como insumo de las sub-características de Mantenibilidad de ISO/IEC 25010. Pendiente configuración en pipelines de CI/CD en la infraestructura del proyecto.

# 13. Mejora continua

# 13.1 Retroalimentación y lecciones aprendidas

Al finalizar cada Sprint y hito de entrega, el equipo de SQA liderará una sesión de retrospectiva de calidad para analizar indicadores, identificar cuellos de botella y documentar lecciones aprendidas, conforme al principio de mejora continua de ISO 9001.

# 13.2 Acciones correctivas y preventivas (CAPA)

- Acciones Correctivas: Implementadas inmediatamente ante desviaciones o fallos detectados en auditorías o producción para eliminar la causa raíz.

- Acciones Preventivas: Implementadas proactivamente al identificar tendencias de métricas que se aproximen a las tolerancias límite.

# 14. Anexos

# Anexo A: Matriz de trazabilidad de requisitos (RTM - Extracto)

| ID Requisito | Descripción Requisito | Módulo / Componente | Caso de Prueba ID | Estado V&V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01.1 | Registrar Cuenta de Asesor | Seguridad y Autenticación | CP-01.1A, CP-01.1B | Pendiente |
| RF-02.1 | Autenticar Usuario Interno | Seguridad y Autenticación | CP-02.1A, CP-02.1B | Pendiente |
| RF-03.1 | Solicitar Recuperación de Contraseña | Seguridad y Autenticación | CP-03.1A, CP-03.1B | Pendiente |
| RF-03.2 | Restablecer Contraseña | Seguridad y Autenticación | CP-03.2A, CP-03.2B | Pendiente |
| RF-04.1 | Consultar Matriz de Roles | Seguridad y Administración | CP-04.1A | Pendiente |
| RF-04.2 | Modificar Permisos de Acceso | Seguridad y Administración | CP-04.2A | Pendiente |
| RF-05.1 | Registrar Producto Nuevo | Inventario y Catálogo | CP-05.1A, CP-05.1B | Pendiente |
| RF-05.2 | Consultar Catálogo | Inventario y Catálogo | CP-05.2A | Pendiente |
| RF-05.3 | Actualizar Producto | Inventario y Catálogo | CP-05.3A | Pendiente |
| RF-05.4 | Inactivar Producto | Inventario y Catálogo | CP-05.4A | Pendiente |
| RF-06.1 | Ingresar Existencias de Inventario | Inventario y Almacén | CP-06.1A | Pendiente |
| RF-07.1 | Crear Pedido Transaccional con Productos y Venta Asociada | Ventas y Despacho | CP-07.1A, CP-07.1B | Pendiente |
| RF-07.2 | Registrar Venta sobre Pedido Existente | Ventas y Despacho | CP-07.2A | Pendiente |
| RF-07.4 | Eliminar Pedido Físicamente | Ventas y Despacho | CP-07.4A, CP-07.4B | Pendiente |
| RF-08.1 | Crear Cotización | Ventas y Cotizaciones | CP-08.1A | Pendiente |
| RF-08.2 | Listar Cotizaciones | Ventas y Cotizaciones | CP-08.2A | Pendiente |
| RF-08.3 | Cambiar Estado de Cotización | Ventas y Cotizaciones | CP-08.3A | Pendiente |
| RF-08.4 | Eliminar Cotización | Ventas y Cotizaciones | CP-08.4A, CP-08.4B | Pendiente |
| RF-09.1 | Buscar Pedidos por Texto Libre | Logística y Despacho | CP-09.1A | Pendiente |
| RF-09.2 | Sugerir Resultados (Autocompletado) | Logística y Despacho | CP-09.2A | Pendiente |
| RF-09.3 | Filtrar Pedidos por Estado Logístico | Logística y Despacho | CP-09.3A | Pendiente |
| RF-09.4 | Actualizar Estado del Pedido | Logística y Despacho | CP-09.4A, CP-09.4B | Pendiente |
| RF-10.1 | Listar Ventas Paginadas por Rango de Fecha | Ventas y Clientes | CP-10.1A | Pendiente |
| RF-10.2 | Consultar Ventas por ID de Cliente | Ventas y Clientes | CP-10.2A | Pendiente |
| RF-10.3 | Consultar Venta Asociada por ID de Pedido | Ventas y Clientes | CP-10.3A | Pendiente |
| RF-11.1 | Ejecutar Devolución Total de Venta | Ventas y Despacho | CP-11.1A, CP-11.1B | Pendiente |
| RF-12.1 | Consultar Historial de Ventas Global | Administración y Reportes | CP-12.1A | Pendiente |
| RF-12.2 | Consultar Productos Más Vendidos | Administración y Reportes | CP-12.2A | Pendiente |
| RF-12.3 | Consultar Clientes Frecuentes | Administración y Reportes | CP-12.3A | Pendiente |
| RF-12.4 | Consultar Resumen Ejecutivo | Administración y Reportes | CP-12.4A | Pendiente |
| RF-12.5 | Consultar Ventas Mensuales | Administración y Reportes | CP-12.5A | Pendiente |
| RF-12.6 | Consultar Métricas Generales | Administración y Reportes | CP-12.6A | Pendiente |
| RF-13.1 | Disparar Alerta Push por Eventos de Pedido | Notificaciones | CP-13.1A, CP-13.1B | Pendiente |
| RF-13.2 | Disparar Alerta Push de Resumen Proactivo (Cron) | Notificaciones | CP-13.2A | Pendiente |
| RF-13.3 | Listar Historial de Notificaciones (Mobile) | Notificaciones | CP-13.3A | Pendiente |
| RF-13.4 | Marcar Notificación como Leída (Mobile) | Notificaciones | CP-13.4A | Pendiente |

# Anexo B: Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.0 | 20/08/2026 | Equipo QA (revisión de estándares) | Incorporación explícita de la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE): ISO/IEC 25010 (calidad de producto y calidad en uso), Revisado y aprobado para versión definitiva. |

# Anexo C: Repositorio GitHub

https://github.com/NicolasM220x/QA-pronavid